附件：

# 浑江区住宅小区乐民二区

# 危险房屋治理工作方案（征求意见稿）

2024年4月，白山市中级人民法院组织对浑江区住宅小区乐民二区8栋楼房进行司法鉴定，结论是：4栋楼房（2#、5#、6#、8#）危险性等级评定为D级，建议采取“停止使用或者整栋拆除”措施；4栋楼房（1#、3#、4#、7#）危险性等级评定为C级，建议采取“加固使用或者停止使用”措施。《城市危险房屋管理规定》（建设部令129号）明确规定：“房屋所有人对经鉴定的危险房屋必须按照鉴定机构的处理建议，及时加固或修缮治理；需要拆除重建时，相关部门可酌情予以政策优惠”。根据白山市中级人民法院司法鉴定结果、建议和《城市危险房屋管理规定》，乐民二区危险房屋应由房屋所有人按照鉴定机构建议实施治理，市政府给予优惠政策。为解决民生问题，推进乐民二区C、D级危险房屋（以下简称“危险房屋”）治理，从根本上消除房屋安全隐患，特制定《浑江区住宅小区乐民二区危险房屋治理工作方案（征求意见稿）》〔以下简称“《方案（征求意见稿）》”〕。

一、治理措施

（一）安全保障措施。一是坚决守住安全底线，严格落实“危房不住人、人不进危房”基本原则，对经鉴定的危险房屋立即采取措施，确保居民全部迁出。二是自《方案》正式公布之日起，乐民二区整体区域实行严格管控，除危房治理实施单位相关工作人员外，其他人员不得擅自进入。

（二）治理资金方案。一是拟采用“政府补贴、信访救助、业主负责”的形式，按照“原址、原面积、原高度翻建”方式推进乐民二区危险房屋治理工作，产权人为治理主体，政府对产权人的危险房屋治理给予补助（补贴），资金分摊比例为6:3:1，即，国家和本市的优惠政策补助占翻建资金60%；居民前期发生的费用和损失，政府从信访救助角度，给予居民翻建资金30%补助；产权人出资10%翻建资金（低保户、残疾户，经认定后，该项资金由政府给予补贴）。二是差异化租房补贴。为鼓励居民加快实施治理，分两档给予建设期12个月租房补贴，超过12个月以实际月数为准，其中，一档是指自《方案》正式发布之日起，对在15日内签字同意治理方案的产权所有人，补贴每户每月20元/平方米；二档是指对在第16日至30日期间签字同意治理方案的产权所有人，补贴每户每月10元/平方米。不同意治理或者30日内未签字同意的，无建设期租房补贴。租房补贴以单栋楼体为单位，从动工之日起补贴生效，生效时先行发放半年补贴，剩余补贴入住时统一结算。

（三）分栋治理原则。坚持以栋为单位，分别实施治理。对治理意愿强烈且满足法定人数及面积要求的D级危险房屋，立即实施治理。乐民二区C级危险房屋产权人如能全部同意翻建意见，与D级危险房屋一并启动治理并享受同等政策。

（四）治理时效时限。方案通过后，计划利用30个工作日，履行确认程序、确定实施主体，正式开工后12个月内完成建设交付。

（五）坚持特事特议。本方案只适用于乐民二区危险房屋治理，其他区域危险房屋治理不适用本方案。

二、治理步骤

（一）确定方案。《方案（征求意见稿）》向乐民二区全体产权人发布后，根据产权人对《方案（征求意见稿）》意见，形成最终《方案》，经政府常务会议审议后正式发布实施。2023年“三原”（8：2比例）翻建方案及相关协议未达到生效条件，不再执行。

（二)确认程序。一是D级危险房屋，以楼栋为单位，以产权人为主体，根据《中华人民共和国民法典》第二百七十八条、第二百八十条的规定，每栋楼经由专有部分面积占比三分之二以上且人数占比三分之二以上的业主参与表决，并且参与表决专有部分面积四分之三以上且参与表决人数四分之三以上的业主同意，决议通过后本《方案》对本栋楼全体业主有效，授权物委会选定实施单位并与其签订委托治理相关协议，启动治理工作。二是C级危险房屋，仍以楼栋为单位，每栋楼全部产权所有人需对本《方案》一致同意后，授权物委会选定实施单位并与其签订委托治理相关协议，启动治理工作。如未取得一致同意，则产权所有人需委托鉴定机构出具适修性报告，费用由该栋楼的产权所有人承担，适修性报告出具后，本栋楼业主召开业主大会，大会的召开和表决参照D级危险房屋表决程序，按业主大会表决形成的决议（翻建或修缮加固）进行治理，决议为翻建的享受本方案的政策，决议为修缮加固的不享受本方案政策。

对不愿参加治理的居民房屋，可以按腾空时（2020年12月）的市场价值评估，由国企进行协议收购。

（三）手续办理。由委托的治理实施单位办理。

（四）项目建设。1.危房测绘。由实施单位直接委托有相应资质的单位，对危险房屋分户进行实际测绘（含外墙保温），产权人对测绘结果予以签字确认。2.危房拆除。房屋拆除时，实施单位直接委托有相应资质的单位对危险房屋的拆除费及残值进行评估，确定相关费用后，直接委托有相应资质的单位实施拆除。3.危房翻建。实施单位直接委托具有相应资质的勘察、设计、造价咨询、评估、监理、施工等单位实施翻建工作，由物委会、实施单位与各相关单位分别签订三方协议，发生的费用参照各行业收费标准。4.过程监督。实施单位在危房治理过程中邀请产权人代表，按项目工程进度节点参与监督。

（五）资金管理。物委会委托实施单位建立危险房屋补助（补贴）资金专户（以下简称“专户”），政府将补贴及信访救助资金分期转入专户，产权人于主体封闭后，将承担的10%危房治理资金存入专户。资金使用过程公开，专户由银行、市住建局、物委会代表、实施单位四方共管，按危险房屋治理进度分批支付。

（六）项目审计。翻建完工后，审计部门介入对危险房屋治理资金进行项目审计，审计结果予以公开。

（七）验收交付。翻建完工后由实施单位组织相关责任主体进行竣工验收，合格后交付使用。产权人按照审计结果完成翻建资金的退或缴后办理入户。

三、其他事项

1.为加快推进乐民二区危房治理，以栋为单位由市政府、市住建局、浑江区政府、浑江区住建局、红旗街道相关同志负责包保推进。

2.翻建治理不需办理土地供给相关手续，不需缴纳土地出让金。

3.乐民二区按原址翻建，居民房屋面积以房屋现状实际测绘为准。居民办理产权证时，产权部门向原产权人以实际测绘面积换发产权证。

4.需加装电梯的，在户型方案公布 3 日内，由所在单元居民达成一致意见后书面提出申请；加装电梯所产生的相关费用由所在单元居民自行承担。

5.免建人防工程，免收易地建设费。

6.一楼住改非产权人在同意补缴土地出让金、相关税费以及其他应缴纳费用的前提下，一次性给予办理商业产权。

7.危险房屋治理按步梯楼翻建初步估算，每平方米单价约2356.52元，包括项目前期费用、建安费用、验收结算等其他费用，项目翻建治理总费用以最终审计结果为准。

8.根据《中华人民共和国民法典》第二百八十条的规定，以楼栋为单位确认《方案》的，对该栋楼的全体业主具有法律约束力。认为确认《方案》的决议，损害其合法权益的业主，可通过诉讼途径解决。诉讼期间，不影响该栋楼的治理工作。